## Slide 1
WEBSITE PLANNING DOCUMENT — 2026.04
CY GARAGE
まれしゃ
Webサイト制作計画 / Brand Concept
感情を動かす車。
こだわりのある人のための車屋。
20台
厳選在庫
STUDIO
プラットフォーム
5月末
公開目標
SNS
インスタ集客

## Slide 2
01
BRAND CONCEPT / ブランドコンセプト
感情を動かす車。
こだわりのある人のための車屋。
01
人が稀れ
「まれしゃ」のまれは車だけじゃない。車を移動手段ではなく自分の一部として選ぶ感性を持つ人が稀れ。そういう人のための店。
02
エンタメが差別化
元ジャニーズの社長がインスタで発信する「ベッドから語る希少車」が話題。「この人から買いたい」が最大の競合優位性。
03
物語がある車
ラプターでもカスタムベンツでも「なぜこの車か」の理由がある。20台全てに社長の目利きと言葉を添える。

## Slide 3
02
TARGET CUSTOMER / ターゲット顧客
「ガリバーで同じ値段なら、ここに来てみよう」と思える人に届ける
✦ この人に届けたい
最初に乗った車を今でも覚えている人
車を「感情」で選ぶ人
インスタで社長を見て「面白い」と思った人
こだわりはあるが希少車マニアではない
ちょっとカスタムしたベンツに惹かれる人
✕ 無理に振り向かせなくていい
車は移動手段と割り切っている人
とにかく安ければいい人
エンタメ系スタイルに違和感がある人
大手ディーラーの安心感だけを求める人

## Slide 4
03
SITE TREE / サイトツリー
TOP PAGE — HOME
APPRAISAL
買取・無料査定
★ PRIORITY 1
INVENTORY
在庫車両
WRAPPING
ラッピング
CONTENT
コンテンツ
ABOUT
社長について
SUPPORT
サポート
無料査定フォーム
買取の流れ
買取実績
FAQ
在庫一覧
車両詳細
ラプター特集
カスタム車
ラッピングとは
施工ギャラリー
料金メニュー
見積依頼
Instagram
YouTube
ブログ
お客様の声
社長について
まれしゃとは
会社概要
メディア
お問い合わせ
ローン案内
保証・アフター
全国納車

## Slide 5
04
PLATFORM & SCHEDULE / プラットフォームとスケジュール
プラットフォーム選定
STUDIO（推奨）
日本製 / 全日本語 / CMS標準搭載
インターフェースが全部日本語
車の在庫管理がCMSで直感的に可能
デザイン自由度が高く高級感を出しやすい
ClaudeでつくったHTMLをそのまま貼れる
月額 ¥1,190〜（Personal プラン）
スケジュール
4月（今月）
STUDIOアカウント作成・テスト
TOPページ・買取ページ設計
車両撮影場所を確保・撮影実施
5月
全在庫20台をCMSに登録
社長ページ・ブランドストーリー制作
インスタ連携・テスト公開
5月末 OPEN
正式公開！
インスタでオープン告知

## Slide 6
05
NEXT ACTIONS / すぐ動くこと
01
今週
STUDIOを無料プランで触ってみる
無料プランでデザインと在庫管理の感触を確認。使いやすければそのまま有料移行。
02
今月
車両撮影場所を確保する
キャルウイングのようなロゴ入り倉庫か、屋外のかっこいいロケーション。写真の質がサイトの質になる。
03
今月
TOPページのコピーを確定させる
「感情を動かす車。こだわりのある人のための車屋。」をベースにCY GARAGEらしい言葉に磨く。
04
5月
壊れた車のエピソードを文章化する
納車1ヶ月でレッカー→工場で褒められた話。これをブランドストーリーとしてサイトに載せる。